od[pis                                                   ZARZĄD GMINY KSAWERÓW

### Zamawiający :                     Gmina Ksawerów

ul. Kościuszki 3 h

95 – 054 Ksawerów

ul. Kościuszki 3h

95 – 054 KSAWERÓW

Znak : TK. 341- 5/ 08

###### S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Dotyczy :   postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Rataja w Ksawerowie”

Zatwierdzam :

12.12.2008 r.   …………………………

kierownik jednostki

Gmina Ksawerów zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na budowę sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Rataja w Ksawerowie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony

3. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8  jest: budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Rataja w Ksawerowie

- Opis przedmiotu zamówienia

Sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca:

- kanał sanitarny grawitacyjny PVC lub równoważne   200 mm - L = 450,20 m.

- kanał sanitarny PVC lub równoważne  160 mm - L = 125,90 m, ilość przykanalików –  28 szt.

Przewiduje się ponadto zamontowanie 5 szt. studni rewizyjnych żelbetowych lub równoważnych Ø 1200 mm w gotowym wykopie oraz 4 szt. studzienek rewizyjnych systemowych z PVC lub równoważnych Ø 315-425 mm

Sieci wodociągowej obejmująca:

- sieć wodociągowa z rur PEHD lub równoważnych Ø 110 mm, o dł. L=463,20 m.

- hydranty pożarowe podziemne Ø 80 mm – 4 komplety,

-  sieć wodociągowa z rur PEHD lub równoważnych Ø  32-50 mm, o dł. L= 176,60 mb. Ilość przyłączy – 29 szt.

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego z miękkim zamknięciem Ø 25 mm montowane na rurociągach PVC i PE  pod ogrodzenie – 29 kompletów.

W Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z projektem budowlanym i Specyfikacjami. Na wykonawcy robót ciąży obowiązek przestrzegania pozostałych norm krajowych, które dotyczą wykonywanych prac objętych Kontraktem i stosowania postanowień na równi z wszystkimi innymi wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Wychodzi się z założenia, iż Wykonawca wnikliwie zapoznał się z treścią i wymaganiami norm.

Kompletną dokumentację projektową dotyczącą przedmiotu zamówienia można uzyskać do wglądu w siedzibie zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej: www.ksawerow.bip.cc

Stawka VAT - 22%

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.13.00-8

3. Zmawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zakres zadania i składanej oferty ma być zgodny z dokumentacją projektową oraz nakładami rzeczowymi będącymi załącznikami do niniejszej specyfikacji.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW

I. Termin wykonania zamówienia :

Zamówienie należy zrealizować od momentu podpisania umowy do –  30.06.2009 r.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.1     Na potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej wykonawca musi przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. - zał. nr 1 do oferty

1.2 Wykonawca musi wykazać, że posiada kierownictwo robót budowlanych                                        w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg.

Do oferty wykonawca musi załączyć: aktualny dokument potwierdzający wpis kierownictwa robót na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, odpis uprawnień kierownictwa robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz  w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg. zał. nr 2 do oferty

1.2’    Należy wskazać osobę która będzie sprawowała funkcję kierownika budowy.

- zał. nr 2’ do oferty

1.3 W przypadku gdy Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy osób udostępnionych przez inne podmioty zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - osoby, których dotyczy zobowiązanie powinny posiadać wymagane uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające posiadanie tych uprawnień.

- zał. nr 3 do oferty

2) posiadają niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia;

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 3 roboty budowlane o wartości min. 500 000,00 PLN każda, podobnej skali przedsięwzięcia, charakterze oraz stopniu złożoności do przedmiotu zamówienia opisanego w dziale II pkt 2 niniejszej specyfikacji.

Na potwierdzenie spełniania ww warunku należy załączyć wykaz wykonanych robót wraz z referencjami. - zał. nr 4 do oferty

3) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - zał. nr 5 do oferty

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych;

W celu potwierdzenia warunku nie podlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 należy załączyć  dokumenty stanowiące - zał. nr 6, 7, 8, 9 do oferty

5) udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego.

Warunkiem przyjęcia oferty jest uwzględnienie w niej wszystkich zapisów zawartych              w niniejszej SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu w/w wymogów formalnych.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o złożone oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych ( zawartych w rozdziale III  niniejszej specyfikacji ) wyklucza się.

III. Podwykonawcy

W składanej ofercie Wykonawca zobowiązany jest wskazać, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy, jeżeli przewiduje powierzenie części prac podwykonawcy.

Jeżeli wyłoniony w przetargu Wykonawca oświadczył w złożonej ofercie, że będzie korzystał z usług podwykonawcy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. Zamawiający ma 14 dni na zgłoszenie do jej treści sprzeciwu lub zastrzeżeń.

IV. Informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik  nr 1,

- dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień– załącznik nr 2, -

- wskazanie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy - zał. nr 2’

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do

wykonania zamówienia - w przypadku zamiaru realizacji zamówienia przy pomocy

osób udostępnionych przez inne podmioty (z uwzględnieniem punktu b) - załącznik nr 3

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością (min.500 000,00 PLN każda) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 4,

Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót będą referencje lub inne dokumenty, z których wynika, że roboty zostały wykonane należycie i terminowo. Prace nie potwierdzone dokumentami nie będą brane pod uwagę.

- polisa ubezpieczeniowa - załącznik nr 5

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  z art. 22 ust.1  i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 6,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 7,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 8,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 9,

- dowód wpłaty/wniesienia wadium - zał. nr 10

- kosztorys ofertowy - zał. nr 11

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)- załączniki nr 1, 5, 6, 7, 8, 9 - składa każdy z wykonawców (każdy z członków konsorcjum). Załączniki nr 2, 4, 10, 11 składane są łącznie przez konsorcjum.  Załącznik nr3 - nie dotyczy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem.

IV. WYJAŚNIENIA, WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY, ZWIĄZANIE OFERTĄ

I. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz zmian SIWZ

1.  Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba                        o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zamawiający przekaże na piśmie niezwłocznie wszystkim oferentom oraz zamieści na stronie internetowej i będzie ono dla nich wiążące.

6. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tym  przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej  ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

7.	Wszelkie pytania, odpowiedzi, oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego i oferentów wymagają formy pisemnej.

8. Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są :

- Marek Rzepkowski – pok. 304, tel. 042 215 – 84 – 93,

- Justyna Krysiak - pok.305, tel. 042 213-80-50 wew. 39

II. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferent, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 743,10 zł./słownie złotych: cztery tysiące siedemset czterdzieści trzy 10/100/

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2            ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824),

4. Wadium w formie pieniądza oferent wniesie na konto Zamawiającego w Bank   Spółdzielczy PA-CO-BANK w Pabianicach Nr 96878800090023212420470009. Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert na koncie zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze przelane tytułem wadium. W pozostałych  formach wadium należy złożyć w pok. 401 – oryginał, który zostanie  zdeponowany w kasie zamawiającego, a kopię zamieścić w ofercie.

5. Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

6. Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności :

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi              z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta,

III. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

a) Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny

całkowitej podanej w ofercie.

b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone

w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2             ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- za zgodą zamawiającego w wekslach z poręczeniem wekslowym banku oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego

c) dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku określonych wyżej rodzajach.

Należną całość zabezpieczenia oferent wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

IV. Termin związania ofertą :

1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

### V. INSTRUKCJA DLA OFERENTA

1. Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem A do SIWZ.

- Integralna częścią SIWZ jest wzór umowy będący załącznikiem B do SIWZ.                    Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ  zgodnie z art. 38 .

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

- Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony                              z postępowania.

- Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi          w SIWZ.

- Oferta musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności (art. 82 ust. 2) i powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna zawierać :

-nazwę i dokładny adres, numer telefonu i numer faksu oferenta, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym,

- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z załączonym w niniejszej specyfikacji wykazem.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami (dot. zał. A, B, 2’, 4, 6 ), pozostałe należy sporządzić we własnym zakresie.

- Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

- Należy ponumerować każdą ze stron.

- Ofertę należy pisać w jednym ciągu, nie pozostawiając miejsc niewypełnionych.

- Oferta musi być zaopatrzona  podpisami oferenta bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu we wszystkich wymaganych miejscach tj. każdy dokument sporządzany przez oferenta bądź potwierdzany za zgodność musi być zaopatrzony podpisem oferenta.

- Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej koperty. Koperty powinny być nieprzeźroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

- Koperty powinny być oznaczone następująco :

koperta zewnętrzna :

„Oferta na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Rataja w Ksawerowie

- Nazwa i adres Zamawiającego

„UWAGA : nie otwierać przed 05.01.2009 r.,

koperta wewnętrzna :

Oferta na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Rataja w Ksawerowie

-    Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Oferenta

- Dopuszcza się przed upływem terminu składania ofert wprowadzenie zmian. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jak składanie ofert z dopiskiem ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.   Żadna oferta nie zostanie zmieniona po terminie składania ofert, pod rygorem wykluczenia z przetargu.

- Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

- Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie oferent. Oferent także pokryje koszty obejrzenia terenu prac.

- Wszelkie kserokopie dokumentów w ofercie mają być potwierdzone                                ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM na wszystkich stronach dokumentu przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty oraz zaopatrzone datownikiem.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi zastrzeżenia co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu w celu zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

2. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 202 (sekretariat) nie później

niż do dnia 05.01.2009 r. do godz. 12:00 .

Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone

oferentom bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego 95 – 054 Ksawerów ; ul. Kościuszki 3h, pok. 201 w dniu  05.01.2009 r. o godz. 12:00 .

3. Sposób obliczania ceny

Oferent oblicza cenę w PLN, oferty na wykonanie robót budowlanych wypełniając nakłady rzeczowe bez podatku VAT ( cena netto ), a następnie od tak uzyskanej wartości oferent może odjąć wszelkie zniżki. W formularzu ofertowym oferent zamieszcza cenę wyżej wyliczoną powiększoną o należną wartość podatku VAT ( cena brutto ). Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedstawione w dokumentacji nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym i za ewentualne pomyłki w nich Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W wycenie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe nakłady, które nie występują w nakładach załączonych do siwz, a są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia czy w zasadniczy sposób spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych. Wyłącznie zakwalifikowane oferty ( spełniające wymogi formalne ) będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

Rodzaje kryteriów :

cena          –   100 %

Sposób obliczania punktów dla ww. kryterium:

Cena oferty

Będzie wybierana jak najniższa cena. Punktacja za cenę oferty ustalona będzie w sposób

następujący :

C1

C  =  ........  x  100 ( pkt )

C0

gdzie :

- C – ilość punktów

- C1 – cena najniższa z oferowanych

- Co – cena oferty badanej

Podana przez oferentów w formularzu ofertowym  cena wykonania zamówienia

stanowić może max. 100 pkt.

5. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie przedstawić najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów określonych w SIWZ. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przetargowej. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, oferenta o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy oraz cena oferty,  zwana dalej ceną umowną.

O dokonaniu wyboru oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie pozostałych oferentów. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik B SIWZ.

7. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik A

FORMULARZ OFERTOWY

........................................

nazwa oferenta

.........................................

siedziba oferenta

Wójt Gminy Ksawerów

ul. Kościuszki 3h

95-054 Ksawerów

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego  oferuję / oferujemy  wykonanie: Budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Rataja w Ksawerowie zgodnie z projektem, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością za kwotę ryczałtową :

-  w kwocie netto złotych:..................................................

( słownie złotych : .............................................................................................................. )

-   w kwocie brutto złotych: ...............................................

( słownie złotych : .............................................................................................................. )

-   w tym podatek VAT w wysokości ...........%, to jest w kwocie:.......................................zł

( słownie: ........................................................................................................................... )

Powyższa cena została określona w załączonym kosztorysie ofertowym i obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena powyższa została obliczona przy zastosowaniu poniższych czynników cenotwórczych :

- stawka roboczogodziny: ....................... zł/godz.

- wskaźnik kosztów ogólnych: .................... %

- wskaźnik kosztów zakupu: ..................... %

- wskaźnik zysk ..................... %

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości i stosowania wszystkie warunki podane przez Zamawiającego w otrzymanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie .

- Terminy płatności 60 dni od daty otrzymania faktury.

- Okres gwarancji ..........................

- Termin wykonania : ....................................... ,

- Przyjmujemy do wiadomości , że :

a/ obowiązuje nas wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną,

b/ przedstawione w dokumentacji nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych

materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym i za ewentualne pomyłki w

nich Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W wycenie uwzględniliśmy

wszystkie dodatkowe nakłady, które nie występują w nakładach załączonych do siwz,

a są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt

umowy został zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Załączniki : ............................................................................................................................

............................................................................................................................

..................................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela )

Data ...............................

- Załącznik B

WZÓR UMOWY nr .................

W dniu .................. w Ksawerowie pomiędzy Gminą Ksawerów,  z siedzibą w Ksawerowie, przy ul. Kościuszki 3h zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy Ksawerów mgr inż. Marię Kopczewską

a

......................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy  prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Rataja w Ksawerowie”

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa:

- kosztorys ofertowy i oferta wykonania stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- SIWZ stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2.

Termin oddania zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają do dnia: …………………….2008 r.

§ 3.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy do dnia ..................

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5.

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy:

- z materiałów Wykonawcy ( zakupione przez siebie ), które będą odpowiadały

normom (wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu) pozwalającym na ich stosowanie w budownictwie, określonym w prawie budowlanym. Wykonawca przed zastosowaniem materiałów zakupionych na potrzeby robót przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty przesądzające o ich zgodności z normami ( np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną). Z przedstawienia dokumentów Strony umowy każdorazowo sporządzą protokół, w którym Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie przez Wykonawcę obowiązku oznaczonego w zdaniu poprzedzającym.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, otrzymaną dokumentacją techniczną, swoją ofertą oraz z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

- Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca pokrywa koszty wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej.

- Wykonawca pokrywa koszty związane z zajęciem pasa drogowego .

- W gestii Wykonawcy pozostaje organizacja ruchu na czas budowy. Wykonawca pokrywa koszty związane z organizacją ruchu na czas budowy.

6.   Wykonawca pokrywa koszty związane z wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej.

- Wykonawca skompletuje dokumentację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Wykonawca pokrywa koszty uporządkowania terenu budowy oraz doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacją projektową nawierzchni ulic, placów, chodników, rowów przydrożnych i terenów zielonych w miejscach prowadzenia robót, a także zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu oraz właścicielom terenu budowy w terminie 10 dni od daty zakończenia robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§ 7.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ogółem : ...............         / słownie złotych:............................................................................................................... /

plus podatek VAT w wysokości : ..... % , w kwocie ....................

/ słownie złotych : ............................................................................................................. /

- Łączna wynagrodzenie z podatkiem VAT : ........................... zł. ( słownie złotych :

................................................... )

- Zamawiający dokona zapłaty faktur częściowych przelewem w ciągu 60 dni od daty otrzymania faktury z dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

§ 8.

Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, za które odpowiada Zamawiający - 10% wartości wynagrodzenia umownego z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca  – 10% wartości wynagrodzenia umownego,

- z tytułu przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zwłoki w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

- Zamawiający potrąci z faktury ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 9.

Strony uzgadniają następujące warunki zabezpieczenia należytego wykonania robót:

- ustala się kwotę zabezpieczenia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,                      tj. ............. zł./ słownie złotych : .........................................................................................  /

- Wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia w formie .....................................  najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia. Pozostała część, 30% to jest .................. zł.. zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 10.

- Gwarancja  Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia wynosi - 5 lat.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                     o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11.

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbiorów:

- Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Właściwy Inspektor nadzoru Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 1 dnia roboczego od daty wpisu do dziennika budowy.

Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 1 dnia roboczego od daty dokonania wpisu oznaczać będzie, iż roboty te zostały zaakceptowane i odebrane

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem w dzienniku budowy oraz pismem.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - dziennik budowy,

  - protokóły odbiorów technicznych,

  - dokumenty, o których mowa w §5,

  - dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy,

  - Oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

- Jeżeli Zamawiający uzna po sprawdzeniu, że realizacja przedmiotu umowy została zakończona i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, złożenie wniosku będzie skuteczne, co inspektorzy nadzoru Zamawiającego potwierdzą wpisem do dziennika budowy

Na sprawdzenie, że realizacja przedmiotu umowy została zakończona oraz potwierdzenie kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji określonej w pkt. 3 Zamawiający ma 2 dni robocze.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że realizacja umowy nie została zakończona lub gdy będzie miał

zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku, złożenie wniosku nie będzie skuteczne i Wykonawca będzie musiał ponownie złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego po usunięciu zastrzeżeń.

5.   Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę skutecznego złożenia

przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od

skutecznego potwierdzenia złożonego wniosku o dokonanie odbioru końcowego przez

Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ( wady trwałe ), to :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                           z przeznaczeniem, to Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

c/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

d/ jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może

powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.   Końcowy odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiającego.

8.  Strony ustalają, że  z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół.

§ 12.

- Wszelkie zmiany tej umowy będą odbywały się za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13.

Strony ustalają, iż :

a/ kierownikiem budowy będzie ..........................................................................................

b/ inspektorem nadzoru będzie ............................................................................................

c/ prowadzącym zadanie inwestycyjne w imieniu Zamawiającego będzie Marek Rzepkowski

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 15.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy,

Załącznik nr 2 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający :                                                                                                      Wykonawca :

Załącznik  Nr 6

.......................................................

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków art. 22 ust.1  i art. 24 ust.1 i 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223       poz. 1655 ze zm. )

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na .....................

.......................................................................................................................................................

ja (imię i nazwisko), .....................................................................................................................

zamieszkały ..................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ...............................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , zgodnie z wymaganiami ustawowymi ,

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia ,

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24  ustawy prawo zamówień publicznych.

Miejsce i data .......................................

Podpisano .........................................

(upoważniony przedstawiciel) ..........................................

Załącznik 2’

- Oświadczamy, że funkcję kierownika budowy będzie sprawował:

- …………………………………………………………………………………………………

Miejsce i data .......................................

Podpisano .........................................

(upoważniony przedstawiciel) ..........................................

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Poniżej należy wpisać wyłącznie roboty o charakterze i złożoności jak objęte przedmiotowym zamówieniem, wykonane tzn. rozpoczęte i zakończone przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat. Zamawiający wymaga wskazania zamówień realizowanych jako główny wykonawca. W załączeniu należy zamieścić dokumenty – opinie od poprzednich zamawiających potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.

| Nazwa projektu i miejsce wykonania | Zakres zadania | Wartość zadania | Okres realizacji |  | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |  |
| A) w kraju macierzystym |  |  |  |  |  |  |
| B) za granicą |  |  |  |  |  |  |

Podpis:

(osoba lub osoby upoważnione do składania podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu)

Data: