od[pis                                                   ZARZĄD GMINY KSAWERÓW

### Zamawiający :                     Gmina Ksawerów

ul. Kościuszki 3 h

95 – 054 Ksawerów

ul. Kościuszki 3h

95 – 054 KSAWERÓW

Znak : TK. 341- 5/09

###### S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Dotyczy :   postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Suchej w Ksawerowie”

Zatwierdzam :

Wójt

mgr inż. Maria Kopczewska

09.11.2009 r.   …………………………

kierownik jednostki

Gmina Ksawerów zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na  budowę sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Suchej w Ksawerowie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony

3. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8  jest: budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Suchej w Ksawerowie.

- Opis przedmiotu zamówienia

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca:

- kanał sanitarny grawitacyjny PVC lub równoważny o średnicy  0,200 m - L = 535,19  m, przewiert  300-600 mm , L=44,00 m

- kanał sanitarny PVC lub równoważny o średnicy  0,160 m - L = 188,00 m, ilość przykanalików –  36 szt.

Przewiduje się ponadto zamontowanie 8 szt. studni rewizyjnych żelbetowych lub równoważnych Ø 1200 mm w gotowym wykopie oraz 8 szt. studzienek rewizyjnych systemowych z PVC lub równoważnych Ø 315-425 mm.

Sieć wodociągowej obejmująca:

- sieć wodociągowa z rur PEHD lub równoważnych o średnicy zewn. 110 mm, o dł. 550,18 mb, przewiert  300-600 mm, L=32,00 m

- hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm – 4 komplety,

-  sieć wodociągowa z rur PEHD lub równoważnych o średnicy zewn. 32-50 mm, o dł. 171,00 mb. Ilość przyłączy – 36 szt.

- Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 25 mm montowane na rurociągach PVC i PE  pod ogrodzeniem – 36 kompletów.

W Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z projektem budowlanym i Specyfikacjami. Na wykonawcy robót ciąży obowiązek przestrzegania pozostałych norm krajowych, które dotyczą wykonywanych prac objętych umową i stosowania postanowień na równi z wszystkimi innymi wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Wychodzi się z założenia, iż Wykonawca wnikliwie zapoznał się z treścią i wymaganiami norm.

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego.

CPV: 45.23.13.00-8

Kompletną dokumentację projektową dotyczącą przedmiotu zamówienia można uzyskać do wglądu w siedzibie zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej: www.ksawerow.bip.cc

Stawka VAT - 22%

3. Zmawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zakres zadania i składanej oferty ma być zgodny z dokumentacją projektową oraz nakładami rzeczowymi będącymi załącznikami do niniejszej specyfikacji.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW

I. Termin wykonania zamówienia :

Termin wykonania zamówienia do 30.04.2010 r.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – celem potwierdzenia spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – zał. nr 1 do oferty

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

Celem potwierdzenia spełniania warunku posiadania ustawowych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej wykonawca dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - zał. nr 2 do oferty

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

3.1 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 roboty budowlane, z których każda odpowiada swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia.

Za jedno zadanie odpowiadające rodzajem i wartością zamówieniu Zamawiający uzna wykonanie następujących robót budowlanych: sieć wodociągowa o długości min. 500 mb i sieć kanalizacji sanitarnej o długości min. 500 mb.

Na potwierdzenie spełniania ww warunku należy załączyć wykaz wykonanych robót wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie- zał. nr 3 do oferty

3.2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami lub pisemnymi zobowiązaniami  innych podmiotów do oddelegowania osób, z wymaganymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności uprawnionymi do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg.

Celem potwierdzenia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opisanego przez zamawiającego, wykonawcy dołączą do oferty wykaz osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z ich uprawnieniami i zaświadczeniami właściwych izb samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów o przynależności i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku wykonawców nie dysponujących osobami z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi – również pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddelegowania tych osób do wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. – zał. nr 4 do oferty

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie deliktu i kontraktu na kwotę min. 1 000 000 PLN.

W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia opisanego przez zamawiającego wykonawcy dołączą do ofert polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wymagana kwotę - zał. nr 5 do oferty

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

W celu udowodnienia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania, wykonawcy dołącza do oferty:

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zał. nr 6 do oferty

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – zał. nr 7 do oferty

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -  zał. nr 8 do oferty

Warunkiem przyjęcia oferty jest uwzględnienie w niej wszystkich zapisów zawartych              w niniejszej SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu w/w wymogów formalnych.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o złożone oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych ( zawartych w rozdziale III  niniejszej specyfikacji ) wyklucza się.

Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

III. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

IV. Podwykonawcy

W składanej ofercie Wykonawca zobowiązany jest wskazać, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy, jeżeli przewiduje powierzenie części prac podwykonawcy.

Jeżeli wyłoniony w przetargu Wykonawca oświadczył w złożonej ofercie, że będzie korzystał z usług podwykonawcy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. Zamawiający ma 14 dni na zgłoszenie do jej treści sprzeciwu lub zastrzeżeń.

V. Informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  z art. 22 ust.1  i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik  nr 2,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem, zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3,

Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót będą referencje lub inne dokumenty, z których wynika, że roboty zostały wykonane należycie i terminowo. Prace nie potwierdzone dokumentami nie będą brane pod uwagę.

- dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień– załącznik nr 4 ,

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do

wykonania zamówienia - w przypadku zamiaru realizacji zamówienia przy pomocy

osób udostępnionych przez inne podmioty – zał. nr 4.1,

- polisa ubezpieczeniowa - załącznik nr 5,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 7,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 8

VI. Zamawiający wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.

4. Zamawiający oceni spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców składających wspólną ofertę w następujący sposób:

- posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli tego wymagają ustawy, będzie ocenione łącznie;

- niespełnienie warunku w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez któregokolwiek z wykonawców, wyklucza wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę;

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia będzie ocenione łącznie;

- dysponowanie osobami zdolnymi wykonać zamówienie będzie ocenione łącznie;

- brak ubezpieczenia działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą kwotę przez któregokolwiek z wykonawców wyklucza wszystkich wykonawców z postępowania, chyba że do oferty zostanie dołączona wspólna polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie na wymaganą kwotę i zakres, którą ubezpieczyciel wystawi jako dokument o charakterze ogólnym ubezpieczający działalność gospodarczą wszystkich wykonawców lub jako dokument ubezpieczający działalność gospodarczą wszystkich wykonawców w związku z zamierzonym wykonaniem zamówienia publicznego.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem.

IV. WYJAŚNIENIA, WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY, ZWIĄZANIE OFERTĄ

I. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz zmian SIWZ

1.  Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba                        o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zamawiający przekaże na piśmie niezwłocznie wszystkim oferentom, którzy pobrali specyfikację u zamawiającego oraz zamieści na stronie internetowej i będzie ono dla nich wiążące.

6. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tym  przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

7.	Wszelkie pytania, odpowiedzi, oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego i oferentów wymagają formy pisemnej.

8. Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są :

- Marek Rzepkowski – pok. 304, tel. 042 215 – 84 – 93,

- Justyna Krysiak - pok.305, tel. 042 213-80-50 wew. 39

II. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferent, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 zł./słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100/

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2            ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824),

4. Wadium w formie pieniądza oferent wniesie na konto Zamawiającego w Bank   Spółdzielczy PA-CO-BANK w Pabianicach Nr 96878800090023212420470009. Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert na koncie zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze przelane tytułem wadium. W pozostałych  formach wadium należy złożyć w pok. 401 – oryginał, który zostanie  zdeponowany w kasie zamawiającego, a kopię zamieścić w ofercie.

NIE NALEŻY WPINAĆ DO OFERTY ORYGINAŁU WADIUM ZŁOŻONEGO W FORMIE INNEJ NIŻ PIENIĘŻNA (np. GWARANCJE).

5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

6. Oferta niezabezpieczona wadium zostanie wykluczona bez rozpatrywania. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7. Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi              z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

4. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przewyższy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2             ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Za zgodą zamawiającego:

-  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku oraz przez ustanowienie zastawu

rejestrowego

6. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku określonych wyżej rodzajach.

7. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może w uzgodnieniu z zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

11. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

12. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka z dopuszczonych form.

13. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

14. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

15. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

IV. Termin związania ofertą :

1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

### V. INSTRUKCJA DLA OFERENTA

1. Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem A do SIWZ.

- Integralna częścią SIWZ jest wzór umowy będący załącznikiem B do SIWZ.                    Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ  zgodnie z art. 38 .

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

- Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony                              z postępowania.

- Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi          w SIWZ.

- Oferta musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności (art. 82 ust. 2) i powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna zawierać :

-nazwę i dokładny adres, numer telefonu i numer faksu oferenta, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym,

- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z załączonym w niniejszej specyfikacji wykazem.

- Część dokumentów powinna być sporządzona zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami tj.:

Zał. A – formularz ofertowy,

Zał. nr 1 - oświadczenie,

Zał. nr 3 – wykaz wykonanych robót

Zał. nr 4 – wykaz osób

pozostałe należy sporządzić we własnym zakresie.

- Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

- Należy ponumerować każdą ze stron.

- Oferta musi być zaopatrzona  podpisami oferenta bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu we wszystkich wymaganych miejscach tj. każdy dokument sporządzany przez oferenta bądź potwierdzany za zgodność musi być zaopatrzony podpisem oferenta.

- Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej koperty. Koperty powinny być nieprzeźroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

- Koperty powinny być oznaczone następująco :

koperta zewnętrzna :

„Oferta na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Suchej w Ksawerowie.

- Nazwa i adres Zamawiającego

„UWAGA : nie otwierać przed 02.12.2009 r.,

koperta wewnętrzna :

Oferta na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z   przykanalikami w ul. Suchej w Ksawerowie.

-    Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Oferenta

- Dopuszcza się przed upływem terminu składania ofert wprowadzenie zmian. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jak składanie ofert z dopiskiem ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.   Żadna oferta nie zostanie zmieniona po terminie składania ofert, pod rygorem wykluczenia z przetargu.

- Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie oferent. Oferent także pokryje koszty obejrzenia terenu prac.

- Wszelkie kserokopie dokumentów w ofercie mają być potwierdzone                                ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM na wszystkich stronach dokumentu przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty oraz zaopatrzone datownikiem.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi zastrzeżenia co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

- Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

2. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 202 (sekretariat) nie później

niż do dnia 02.12.2009 r. do godz. 10:00 .

Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone

oferentom bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego 95 – 054 Ksawerów ; ul. Kościuszki 3h, pok. 201 w dniu  02.12.2009 r. o godz. 10:05.

3. Sposób obliczania ceny

Cenę ofertową, podana w złotych polskich w PLN należy obliczyć za pomocą kosztorysu ofertowego na podstawie:

- dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru robót,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W cenie należy ująć wszystkie roboty związane z realizacją zadania.

Podane w przedmiarach katalogi stanowią jedynie podstawę do szczegółowego opisu robót, a kosztorys ofertowy może być opracowany na innych podstawach, dowolnie przyjętych przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza korektę nakładów podanych w katalogach, przez wprowadzenie współczynników zmniejszających lub zwiększających nakłady.

Nie dopuszcza się stosowania upustów jednostkowych.

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty wszelkich czynności Wykonawcy, nie wynikających wprost z dokumentów opisujących zamówienie, których wykonanie jest jednak niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- organizacji i zabezpieczenia terenu budowy,

- zasilania energetycznego i doprowadzenia mediów,

- usuwania odpadów,

- instrukcji obsługi urządzeń,

- przeszkolenia obsługi,

- wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów,

- wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym powykonawczego operatu geodezyjnego,

a także innych niezbędnych czynności celem zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

Przedstawione w dokumentacji nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym i za ewentualne pomyłki w nich Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia czy w zasadniczy sposób spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych. Wyłącznie zakwalifikowane oferty ( spełniające wymogi formalne ) będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

Rodzaje kryteriów :      cena 				– 100 %

Sposób obliczania punktów dla ww. kryterium:

C1

C  =  ........  x  100 ( pkt )

C0

gdzie :

- C   – ilość punktów w kryterium cena

- C1 – cena najniższa z oferowanych

- Co – cena oferty badanej

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie przedstawić najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów określonych w SIWZ.

6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz w informacji wysłanej do oferentów w szczególności:

a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku możliwe jest zawarcie umowy przed upływem tego terminu. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik B SIWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

- wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;

-konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

- zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla zamawiającego;

- wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu umowy.

Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje:

- możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych lub skrócenia terminu wykonania zamówienia za zgodą wykonawcy;

- możliwość zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

- możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia;

- modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- modyfikację zmiany warunków udzielonej gwarancji na przedmiot umowy.

7. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Prawo do wniesienia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych prawo do wniesienia protestu przysługuje również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

- Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba że:

  - protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;

  - protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

- Zamawiający przekaże kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

  - opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

- Zamawiający przekaże kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazującego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. 179 do 198

Załącznik A

FORMULARZ OFERTOWY

........................................

nazwa oferenta

.........................................

siedziba oferenta

Wójt Gminy Ksawerów

ul. Kościuszki 3h

95-054 Ksawerów

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego  oferuję / oferujemy  wykonanie: budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Suchej w Ksawerowie zgodnie z projektem, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością za kwotę ryczałtową :

Sieć wodociągowa:

-  w kwocie netto złotych:..................................................

( słownie złotych : .............................................................................................................. )

-   w kwocie brutto złotych: ...............................................

( słownie złotych : .............................................................................................................. )

-   w tym podatek VAT w wysokości ...........%, to jest w kwocie:.......................................zł

( słownie: ........................................................................................................................... )

Sieć kanalizacji sanitarnej:

-  w kwocie netto złotych:..................................................

( słownie złotych : .............................................................................................................. )

-   w kwocie brutto złotych: ...............................................

( słownie złotych : .............................................................................................................. )

-   w tym podatek VAT w wysokości ...........%, to jest w kwocie:.......................................zł

( słownie: ........................................................................................................................... )

Razem sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej:

-  w kwocie netto złotych:..................................................

( słownie złotych : .............................................................................................................. )

-   w kwocie brutto złotych: ...............................................

( słownie złotych : .............................................................................................................. )

-   w tym podatek VAT w wysokości ...........%, to jest w kwocie:.......................................zł

( słownie: ........................................................................................................................... )

Powyższa cena została określona w załączonym kosztorysie ofertowym i obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena powyższa została obliczona przy zastosowaniu poniższych czynników cenotwórczych :

- stawka roboczogodziny: ....................... zł/godz.

- wskaźnik kosztów ogólnych: .................... %

- wskaźnik kosztów zakupu: ..................... %

- wskaźnik zysk ..................... %

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości i stosowania wszystkie warunki podane przez Zamawiającego w otrzymanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

- Terminy płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ..........................

- Termin wykonania: ……………………

- Przyjmujemy do wiadomości , że :

a/ obowiązuje nas wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną,

b/ przedstawione w dokumentacji nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych  materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym i za ewentualne pomyłki w nich Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W wycenie uwzględniliśmy wszystkie dodatkowe nakłady, które nie występują w nakładach załączonych do siwz, a są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że: (niepotrzebne skreślić)

- Wymienione roboty wykonamy sami.

- Wymienione roboty wykonamy sami w zakresie: ………...…………… oraz przy pomocy podwykonawców w zakresie: …………………

- Załączniki : ............................................................................................................................

............................................................................................................................

..................................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela )

Data ...............................

Załącznik  B

WZÓR UMOWY nr .................

W dniu .................. w Ksawerowie pomiędzy Gminą Ksawerów,  z siedzibą w Ksawerowie, przy ul. Kościuszki 3h zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy Ksawerów mgr inż. Marię Kopczewską

a

......................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy  prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Suchej Ksawerowie”

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

- kosztorys ofertowy i oferta wykonania

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

które łącznie stanowią dokumentację zamówienia.

§ 2.

Termin oddania zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają do dnia: …… r.

§ 3.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy do dnia ..................

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5.

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy:

- z materiałów Wykonawcy ( zakupione przez siebie ), które będą odpowiadały

normom (wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu) pozwalającym na ich stosowanie w budownictwie, określonym w prawie budowlanym. Wykonawca przed zastosowaniem materiałów zakupionych na potrzeby robót przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty przesądzające o ich zgodności z normami ( np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną). Z przedstawienia dokumentów Strony umowy każdorazowo sporządzą protokół, w którym Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie przez Wykonawcę obowiązku oznaczonego w zdaniu poprzedzającym.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, otrzymaną dokumentacją techniczną, swoją ofertą oraz z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

- Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca pokrywa koszty wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej.

- Wykonawca pokrywa koszty związane z zajęciem pasa drogowego.

- W gestii Wykonawcy pozostaje organizacja ruchu na czas budowy. Wykonawca pokrywa koszty związane z organizacją ruchu na czas budowy.

- Wykonawca pokrywa koszty związane z wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej.

- Wykonawca skompletuje dokumentację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Wykonawca pokrywa koszty uporządkowania terenu budowy oraz doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacją projektową nawierzchni ulic, placów, chodników, rowów przydrożnych i terenów zielonych w miejscach prowadzenia robót, a także zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu oraz właścicielom terenu budowy w terminie 10 dni od daty zakończenia robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§ 7.

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, założeniami, o których mowa w dokumentacji zamówienia, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście, za wyjątkiem następującego zakresu robót, które zleci podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………. Zlecenie podwykonawcom wykonania robót zastrzeżonych wyłącznie do wykonania siłami wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.                                                                                                           Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Postanowienia ustępu 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ustępie 3 i 4 muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działanie i zaniechanie.

§ 8.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ogółem : ...............         / słownie złotych:............................................................................................................... /

plus podatek VAT w wysokości : ..... % , w kwocie ....................

/ słownie złotych : ............................................................................................................. /

- Łączna wynagrodzenie z podatkiem VAT : ........................... zł. ( słownie złotych :

................................................... )

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy .................................................................................................................................................

- Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury  po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest sporządzenie protokołu odbioru końcowego i kosztorysów powykonawczych rozliczanych robót.

- Faktura będzie płatna  w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 15 dni od dnia wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

- Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym podwykonawcy.

- Kwota umówionego wynagrodzenia nie może być przekroczona bez względu na okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 9.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 10.

Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, za które odpowiada Zamawiający - 10% wartości wynagrodzenia umownego z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca  – 10% wartości wynagrodzenia umownego,

- z tytułu przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zwłoki w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

- Zamawiający potrąci z faktury ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 11.

Strony uzgadniają następujące warunki zabezpieczenia należytego wykonania robót:

- Ustala się kwotę zabezpieczenia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,                      tj. ............. zł./ słownie złotych : .........................................................................................  /

- Wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia w formie dopuszczonej ustawą Prawo zamówień publicznych  najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia. Pozostała część, 30% to jest .................. zł.. zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. W przypadku zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna po upływie 30 dni od odbioru końcowego zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia nowego dokumentu na kwotę 30% całkowitej sumy zabezpieczenia, który będzie obowiązywał do upływu 15 dnia po upływie okresu gwarancji.

§ 12.

- Gwarancja  Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia wynosi - 5 lat.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                     o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 13.

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbiorów:

- Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Właściwy Inspektor nadzoru Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznaczać będzie, iż roboty te zostały zaakceptowane i odebrane

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem w dzienniku budowy oraz pismem.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - dziennik budowy,

  - protokóły odbiorów technicznych,

  - dokumenty, o których mowa w §5,

  - dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy,

  - Oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).

- Jeżeli Zamawiający uzna po sprawdzeniu, że realizacja przedmiotu umowy została zakończona i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, złożenie wniosku będzie skuteczne, co inspektorzy nadzoru Zamawiającego potwierdzą wpisem do dziennika budowy.

Na sprawdzenie, że realizacja przedmiotu umowy została zakończona oraz potwierdzenie kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji określonej w pkt. 3 Zamawiający ma 2 dni robocze.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że realizacja umowy nie została zakończona lub gdy będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku, złożenie wniosku nie będzie skuteczne i Wykonawca będzie musiał ponownie złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego po usunięciu zastrzeżeń.

- Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę skutecznego złożenia

przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od        skutecznego potwierdzenia złożonego wniosku o dokonanie odbioru końcowego przez   Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ( wady trwałe ), to :

jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

c/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

d/ jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może      powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Końcowy odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli  Wykonawcy i Zamawiającego.

9. Strony ustalają, że  z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół.

§ 14.

- Wszelkie zmiany tej umowy będą odbywały się za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 15.

Strony ustalają, iż :

a/ kierownikiem budowy będzie ..........................................................................................

b/ inspektorem nadzoru będzie ............................................................................................

c/ prowadzącym zadanie inwestycyjne w imieniu Zamawiającego będzie Marek Rzepkowski

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 17.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy,

Załącznik nr 2 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający :                                                                                                      Wykonawca :

Załącznik  Nr 1

.......................................................

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków art. 22 ust.1  i art. 24 ust.1 i 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223       poz. 1655 ze zm. )

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na .....................

.......................................................................................................................................................

ja (imię i nazwisko), .....................................................................................................................

zamieszkały ..................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ...............................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24  ustawy prawo zamówień publicznych.

Miejsce i data .......................................

Podpisano .........................................

(upoważniony przedstawiciel) ..........................................

Załącznik nr 4

KIEROWNICTWO ROBÓT I KLUCZOWI PRACOWNICY PRZEWIDZIANI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Funkcja/Imię i Nazwisko | Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie TAK* NIE* | Specjalność i ew. specjalizacja | Aktualne zaświadczenie właściwych izb samorządowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów TAK* NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy: .........… |  |  |  |
| Inni Odpowiedzialni za: |  |  |  |

Podpis:

(osoba lub osoby upoważnione do składania podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu)

Data:

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Poniżej należy wpisać wyłącznie roboty o charakterze i złożoności jak objęte przedmiotowym zamówieniem, wykonane tzn. rozpoczęte i zakończone przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat. W załączeniu należy zamieścić dokumenty – opinie od poprzednich zamawiających potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.

| Nazwa inwestycji | Zakres zadania (opis) | Wartość zadania (brutto w PLN) | Okres realizacji |  | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |  |

Podpis:

(osoba lub osoby upoważnione do składania podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu)

Data: