SPRAWOZDANIE z pracy Wójta Gminy Ksawerów od ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 24  stycznia 2008 r.

I Zarządzenia Wójta:

- w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ksawerów

-w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (na to stanowisko otrzymaliśmy środki z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)

- w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 r.

- w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie pomieszczeń na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy.

- w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy Ksawerów na 2008 r.

-w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek budżetowych na 2008 r.

- w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora przedszkola w przypadku jego nieobecności,

- w sprawie przekazania Gminnej Jednostce Wod-Kan Ksawerów w zarząd sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących własnością Gminy Ksawerów,

- w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Ksawerów Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w zakresie zamówienia publicznego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej          w Gminie Ksawerów,

- w sprawie przekazania wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                          w Ksawerowie,

II Ważniejsze spotkania i narady

- 4 lutego 2008 r. spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie sfinansowania remontu Domu Kultury.

-8 lutego 2008 r. udział w rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Sprawa dotyczyła odwołania złożonego przez jednego                        z uczestników przetargu na budowę boisk przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej. Odwołanie oddalono. Przedstawicielem ze strony Gminy był pan Rafał Tustanowski i pani Justyna Krysiak, która w urzędzie odpowiada za zamówienia publiczne.

-8 lutego 2008 r. spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi w sprawie tramwaju regionalnego               ( w spotkaniu brali udział przedstawiciele gmin i miast, które będą brały udział w tej inwestycji).Na spotkaniu zostały przedstawione koszty: odcinek od Chocianowic do Pabianic wynosi – 130 mln, z czego na Gminę Ksawerów przypada 35 mln. Po 15 kwietnia br. ma być następne spotkanie, na którym zostaną zweryfikowane koszty.

-23 lutego 2008 r. udział Zastępcy Wójta w Walnym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej  w Woli Zaradzyńskiej.

- 1 marca 2008 r. udział w Walnym Zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zaradzyńskiej.

-11 marca 2008 r. spotkanie z mieszkańcami ul. Hubala w sprawie realizacji sieci kanalizacyjnej.

-12 marca 2008 r. spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi w sprawie przesunięcia drogi S-14 BIS, która będzie przebiegać przez miasto Łódź i Gminę Ksawerów. Dzięki tej autostradzie mielibyśmy szansę na pozyskanie nowych inwestorów.

Sprawozdanie z wykonanych prac od dnia 23.01.2008 r. do dnia  11.03.2008 r. Referat Gospodarki Komunalnej

- Zamknięcie wlotu ulicy Widzewskiej w ul. Partyzancką na czas odnowy drogi Zawarcie umowy  z firmą  MiG s.c. mgr inż. Grzegorz Fałek mgr inż. Marek Kacprzyk 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na równanie i profilowanie równiarką samojezdną dróg o nawierzchni nieutwardzonej.

- Wyłoniono wykonawcę – Firma ELPROM Zbigniew Matusiak Warszawa, ul. Czerniakowska 203A - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy mjr Hubala w Woli Zaradzyńskiej”. Wartość zadania – 289.780,17 zł. Termin realizacji do 15.04.2008 r.

- Linia napowietrzna 0,4 kV na ulicy Ogrodniczej w Ksawerowie została

zakwalifikowana do modernizacji do końca czerwca 2008 .r. Przewidziano

wymianę trzonu  linii na izolowany przewód AsXSn i wymianę przyłączy na pełno

izolowane oraz wymianę słupów drewnianych na słupy żelbetowe typu ŻN.

Co do budowy linii energetycznej na ul.Cienistej będzie ona realizowana zgodnie

z zawartymi z odbiorcami Umowami Przyłączeniowymi.

- Podpisana została umowa na obsługę selektywnej zbiórki odpadów z Firmą REMONDIS Sp.  z o.o. Oddział w Łodzi;

- Zawarto umowę z „Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego”  w Łodzi na odłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt.

- Pracownicy gospodarczy:

- sprzątanie przystanków tramwajowych, autobusowych, teren parku, przy pojemnikach z selektywną zbiórką odpadów oraz teren gminy;

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja śliskości poprzez posypywanie piaskiem z solą miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, główne ciągi komunikacyjne);

- naprawa rury spustowej w „starym” ośrodku zdrowia;

- naprawa mieszanką mineralno-asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznych: ul. Widzewska, Zachodnia, Handlowa, Mały Skręt, Łąkowa, Targowa, Bednarska;

- naprawa dróg o nawierzchni nieutwardzonej poprzez uzupełnianie ubytków szlaką: ulica Mały Skręt, Prześwit, Graniczna, Letnia, Sienkiewicza, Zaradzyńska, Słoneczna, Bema, Zielona, Dolna, Sucha oraz tłuczniem: ulica Skromna, Północna, Malinowa, Poziomkowa, Getta, Wspólna;

- wymiana uszkodzonego lustra na skrzyżowaniu ulic Zachodnia – Widzewska;

- od dnia 10 marca b.r. drogi gruntowe i szlakowe są równane równiarką;

- prace porządkowe na terenie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie (pod ogródek jordanowski) ;

Inwestycje w Gminie przebiegają bez zakłóceń:

1) ul. Pomorska wykonano sieć kanalizacyjną, została do wykonania sieć wodociągowa.

2) ul. Spółdzielcza – sieć kanalizacyjna i wodociągowa – wykonanie  ½ ulicy .

3) oddano dwa piętra pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Ksawerów.

4)  boisko w Woli Zaradzyńskiej : zostało wykonane odwodnienie, trybuny, budynek.

Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  - Wybrano rzeczoznawcę majątkowego na 2008 rok.

  - Wydano decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości przy:

- ul. Kościuszki

- ul.Bocznej i ul. Kosmowskiej ( przejęto z mocy prawa na własność Gminy Ksawerów działkę o pow. 1282 m2 pod poszerzenie ul.Bocznej i ul. Kosmowskiej).

  - Wydano 7 decyzji o naliczeniu renty planistycznej na kwotę 74 816,85 zł.

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Ksawerów ( wyłączona z eksploatacji).

Referat Podatków i Opłat

1)Wystawiono tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych – 24 szt. na kwotę – 29.886,00 zł.

Pytania do Pani Wójt:

Radna Maria Wróbel odnośnie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim zapytała czy pojawiła się szansa na pozyskanie środków na remont „Pałacyku”?

Wójt Gminy Maria Kopczewska odpowiedziała, że program dotyczący pozyskiwania środków unijnych pojawi się dopiero w miesiącu październiku. Na najbliższej sesji przedstawimy Państwu uchwałę, która będzie niezbędna do pozyskiwania takich środków.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej –Helena Rusak nawiązując do informacji o selektywnej zbiórce odpadów zapytała czy nie można ustawić więcej tych pojemników. Jak wszyscy wiemy zdrożały opłaty za nieczystości i w tej chwili mieszkańcy zaczynają sortować odpady i korzystają z tych pojemników.

Wójt Gminy Maria Kopczewska powiedziała, że prawdą jest, iż mieszkańcy Gminy podpisują mniej umów na odbiór śmieci.  Umowa została zawarta na odbiór określonej liczby pojemników, ale sprawdzimy czy istnieje możliwość dostawienia dodatkowych pojemników. Warunkiem ustawienia pojemników jest posiadanie działki będącej własnością Gminy.

Radny Zbigniew Pluta zapytał czy w związku z występującymi brakami zasilania na stacji wody, czy nie można byłoby zakupić agregatów?

Wójt Gminy Maria Kopczewska odpowiedziała, że jest taki zamiar i myślimy                  o pomieszczeniu, w którym można byłoby je ustawić.

Sołtys Kazimierz Ludziejewski podziękował za szybką interwencje w sprawie linii energetycznej i prosił o załatwienie kompleksowo sprawy ul. Cienistej.